中間前金払制度の導入について(お知らせ）

平成2７年4月1日から、中間前払金制度を導入しました。

１　中間前金払制度とは

当初の前払金（契約金額の４割を超えない範囲内）に加え、工期半ばで更に契約金額の２割を超えない範囲内の工事代金を追加して支払う前金払のことをいいます。

２　中間前金払の対象となる工事

次の要件を全て満たしている土木建築に関する工事が対象です。

（１）契約金額が300万円以上であること。

（２）当初の前金払を実施していること。

（３）部分払いを受けていないこと。

（４）工期の2分の１を経過していること。

（５）工程表により工期の2分の１を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

（６）既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の１以上の額に相当するものであること。

※当初の前払金と同様に、前払金保証事業会社の保証が必要です。

３　中間前払金と部分払

1件の工事について、中間前払金と部分払のいずれか一方を請求することができ、両方を受けることはできません。

４　中間前払金の請求方法

（１）中間前払金支払認定請求書（田原市公共工事前金払取扱要領様式第１）に工程表を添付し、工事担当課に提出してください。

（２）工事担当課は、すべての要件に該当するものであるか否かを審査し、審査の結果を通知書（田原市公共工事前金払取扱要領様式第２）によりを交付します。

（３）前払金の請求ができる要件を備えていると認定された者は、中間前払金請求書（田原市工事施行に関する事務取扱要領様式第４８号）に中間前払金に係る保障事業会社の保証証書を添付し、工事担当課に提出してください。